# 计算机工程学院毕业设计（论文）工作中期检查表

（检查组用）

专业：       计算机科学与技术                        班级：       22计2

| 以下内容由学生填写（有选项的请在选项上打“√”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 倪彬彬 |  |  |  | 学号 | 2022141203 |  |  |  |  | 指导教师 姓名 |  | 张弛 |  | 指导教师 职称 |  | 讲师 |
| 题目名称 | 基于轻量化大语言模型的游戏角色AI对话系统设计与实现 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选题类型 | √ 设计 论文 |  |  |  |  |  |  |  | 选题来源 |  |  | √ 工程实际 科研项目 其它 |  |  |  |  |  |
| 是否一人一题 |  |  | 是 |  |  |  |  | 开题报告提交日期 |  |  |  |  | 2026.4.14 |  |  |  |  |
| 毕业设计进展情况（已完成的任务）： - 已完成原始数据收集与整理，初步构建“世界观—主线/支线剧情—角色资料”三类知识库框架。 - 已完成文本预处理与元数据构建，针对不同类型文本设计差异化分块规则，并实现剧情文本双层向量化方案。 - 已完成基于BAAI/bge-small-zh-v1.5与FAISS的本地语义检索模块，实现按角色权限过滤的检索流程。 - 已完成基于Qwen3:8B（通过Ollama本地部署）的对话生成链路搭建，基础角色对话功能已验证可运行。 - 已完成角色信息提取、角色权限生成与权限管理前端工具的初步实现。 - 已完成面向文案的人类易读剧情编辑器及结构化转换脚本初版，为后续以.editor.json替代.txt建库奠定基础。 - 当前正在进一步完善编辑器功能、世界观术语注释库与提示词约束机制，后续将继续优化生成速度，并完成与游戏引擎的对接展示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以下内容由检查组填写（请在选项上打“√”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对分配工作完成的进度情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提前完成 |  |  |  | 按计划完成 |  |  |  |  |  | 没有完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量评价（学生前期已完成的工作的质量情况）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优 |  |  |  | 良 |  |  |  |  |  | 中 |  |  |  | 差 |  |  |  |
| 建议检查结果： |  | 表扬 |  |  |  |  | 通过 |  |  |  |  | 警告 |  |  |  | 严重警告 |  |
| 存在的问题与建议： 检查组教师（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.该表由学生和检查组教师如实填写相应情况。

2.对于中期检查结果为“严重警告”的学生给予通报批评，虽可以进入最终的论文答辩阶段，但该记录将与其毕业设计总成绩以及答辩是否通过相挂钩。